15.04.2026 г.	Приложение №___
к протоколу общего собрания №1
от -20-.06.2026 г.  СНТ «Озорной ручей»

Отчёт правления СНТ «Озорной ручей»                                                    о проведённых работах в 2025 г. по смете:
         Выполненные работы и оплаты в 2025 г.:
1. Ремонт (ямочная подсыпка и грейдирование) дорог общего пользования с закупкой материалов.  
Грейдерные работы на подъездных и частично на внутренних дорогах СНТ выполнялись 5 раз индивидуальными предпринимателями ИП Жирный и ИП Клячин: 17 апреля, 04 июня, 19 июля, 02 и 06 сентября, 12 сентября. 
22.08.2025 и 04.09.2025 выполнена закупка щебня фракции 20-40  у ИП Родионова А.В.,  для ремонта  подъездных дорог СНТ – 8 машин х 20 м/куб = 160 м/куб., как и предусмотрено сметой (см. финансово-экономическое обоснование сметы 2025 г.).  
Доставка и планировка щебня на подъездных дорогах выполнена: 30.08.2025 / 2 машины, 01.09.2025 / 2 машины и 08.09.2025 / 4 машины.                                                                                                                                                                                                                            05.11.2025 г. выполнена закупка ЩПС (смесь щебня и гр.отсева) у ИП Родионова А.В.,  для ремонта  внутримассивных дорог СНТ – 8 машин х 20 м/куб = 160 м/куб., как и предусмотрено сметой (см. финансово-экономическое обоснование сметы 2025 г.).   
Доставка и планировка ЩПС на внутримассивных дорогах выполнена 14.11.2025 / 4 машины и 15.11.2025 / 4 машины. 
Схемы подсыпки дорог СНТ опубликованы на официальном сайте СНТ.                                                                                                                
2. Чистка дорог (улиц) от снега в зимний период. 
В 2025 году уборка снега на СНТ производилась один раз с 12 по  15 января.
3. В связи с несвоевременной оплатой членских взносов, работы по мелиорации предусмотренные в ФЭО сметы выполнены небыли. Работы по мелиорации проводились один раз 19.11.2025 г. для ликвидации скоплений воды на массиве №2, в районе участков №155, 245 (скопление воды, поступающей с лесного массива), 144 – 145 (углубления у трубоперехода), 149 (затор воды из-за невложенной трубы на въезде).                                                                                                                                                                                                                                  
4. Техническое обслуживание и ремонт насосных станций (НС) и электрооборудования СНТ (включая расходные материалы для текущего обслуживания и ремонта).                                                                            
Для ТО и ремонта НС и электрооборудования СНТ закуплены расходные материалы и выполнены работы:
- на ЛЭП СНТ в течении года постоянно менялись светодиодные лампы в фонарях освещения СНТ;
- 25.07.2025 на скважине массива №3 произошёл обрыв скважинного насоса и его падение на глубину. Фирмой «Дельфин» выполнены работы по извлечению насоса из скважины, замене насоса, трубопровода, проводов и др. комплектующих. Эти работы выполнены за счёт средств собственников водопровода (110 000 руб.). 
Для ликвидации этой аварии СНТ закупало комплектующие: трубу ПНД, клапан, кабель, зажимы, коуши, термоусадку, стяжки (на сумму 19083 руб); 
- для работы бензогенераторов на НС (при аварийном отключении электроэнергии) закупался бензин.
5. Ежемесячно оплачивается потребленная электроэнергия общего пользования:                                                                                                           - здание правления,
- здания постов охраны (2 поста),
- здания насосных станций (3 шт.),
- фонари уличного освещения на трёх массивах.
В 2025 году оплачено в ПСК 211118,04 рублей. Получилась экономия по сравнению с 2024 годом и экономия по смете 18881,96 руб.
6. Оплачены потери по ЛЭП (0.4 Квт) согласно проекту реконструкции от 2013 года и неустойка (пени) за нарушение сроков оплаты за потребленную электроэнергию по договору №47190000190432 с АО «ПСК» - 286571,12 руб. Экономия по смете составила 513428,88 руб., благодаря более своевременным оплатам и грамотным переговорам бухгалтера СНТ Спалвы Я.В. с ответственными работниками ПСК. 
7. Противопожарные мероприятия.
   В рамках этой статьи сметы выполнен незначительный ремонт ограждений пожарных водоемов, собран плавающий мусор в ПВ и мусор вокруг прилегающих территорий. Денежные средства не расходовались.
8. Содержание имущества автоматического доступа и контроля на постах охраны (шлагбаум, автоматика и т.п.).
    В 2025 году на постах охраны были проведены следующие работы:
- замена фундаментов приёмных стоек на сваи у шлагбаума поста №2 и настройка их подключения;
- для Поста №2 закуплено и установлено фотореле с датчиком на ночное освещение;
- постоянно проводится обновление базы данных компьютеров на обоих постах. 
9. Содержание, благоустройство и текущее обслуживание спортивных, детских площадок (ДП), зон торговли и отдыха.
   На ДП массива №2 произведено выравнивание баскетбольных стоек. лесенки и карусели с помощью трактора и рабочего. Укладка камней в ряд ограничивающих въезд на футбольное поле. На массиве №3 проводились сварочные работы по ремонту качелей у беседки.
   Проводились работы по уборке этих территорий и выкосу травы.                                                                                                                                                                                                                                 
10. Вырубка кустарника и деревьев вдоль дорог и ЛЭП на землях общего пользования (ЗОП).
     По данной статье сметы в 2025 году произведены следующие работы:
- 12.07.25 – состоялся субботник на подъездной дороге к массиву №3 по вырубке мелких деревьев и кустарника, мешающих проезду автомобилей;
 - 17.09.25 - выпиливание и уборка в лес упавших двух ёлок на подъездную дорогу к массиву №3 у помойки;
 - 22.09.25 - разбор завалов,  выпиливание и уборка в лес упавших на подъездные дороги деревьев (более 15) после сильного ветра (все въезды в СНТ были завалены деревьями);  
- 27.12.25 - вырубка и вывоз на газопровод сухой ёлки упавшей на дорогу в 200 метрах от поста охраны №1, в сорону массива №2. 
       Для проведения этих работ (для б/пилы и б/триммера СНТ)                                                                                                             закупались расходные материалы: масло, бензин, леска и т.д.                                                                                                             
11. Содержание и благоустройство территорий у постов охраны.
По данной статье сметы в 2025 году проводились работы по уборке этих территорий от мусора и снега. Закуплены: замок для хоз. контейнера и мешки для мусора. 
12. Земельный налог оплачен в полном объёме в размере 163500 рублей, что меньше предусмотреного сметой из за изменения кадастровой стоимости земли.
13. Регистрация и оформление ЗОП в собственность СНТ.                                     На эти цели в 2025 году по решению общего собрания №1 от 28.06.2025 г. собирался целевой взнос 1500 руб. Проголосовали «за» абсолютное большинство членов СНТ. На эту цель на конец 2025 года получился недобор денежных средств в размере 395500 руб. Поэтому эти работы в 2025 году не выполнены, будет продолжен сбор денежных средств в 2026 году и планируется выполнение регистрации ЗОП СНТ в 2026 году. 
Правление СНТ напоминает, что регистрация ЗОП СНТ очень необходима СНТ: для регистрации здания правления; получения правильного адреса СНТ; более правильного договора с магазином; для получения субсидий от государства на строительство дорог, детских площадок, ЛЭП и т.д.  
14. Вывоз твёрдобытовых отходов (ТБО) с территории СНТ.
      С 01 июня 2019 года все заказы на вывоз мусора делаются через Регионального оператора (РО), который призван осуществлять надзор за вывозом ТБО и он вправе сам выбирать перевозчика ТБО. 
      С 01.12.2021 по настоящее время вывоз и утилизацию ТБО осуществляет перевозчик ООО «Спецтранс 47».
      В 2025 году вывезли мусор с СНТ 25 раз в объёме 588 м/куб. Это меньше чем в 2024 году на 129 м/куб.
      Дополнительно в 2025 году 4 раза (это в два раза больше чем в 2024 году) заказывали вывоз крупногабаритных и строительных отходов с оплатой их загрузки. Это 4 контейнера по 27 м/куб. Затраты по вывозу и погрузке составили 204100 руб.       На вывоз ТБО в 2025 году потрачено 986627,16 рублей. Смета не превышена
      Региональный оператор установил тариф за вывоз ТБО:
- 2019 год -  498,22 руб/м.куб.;
- с 2020 по 2021год увеличил до 848,72 руб/м.куб.;
- с 2022 по 2023 год увеличил до 924,34 руб/м.куб.;
- в 2024 году – 1018,16 руб/м.куб.
- в 2025 году – 1181,07 руб/м.куб;
- затраты на вывоз крупногабаритных и строительных отходов в 2025 году составили – 1851.85 руб/м.куб.
- с июля 2026 года ожидается вновь увеличение тарифа.
      Правление СНТ в очередной раз напоминает и обращает Ваше внимание, что  перевозчики ООО «РАСЭМ» и «Сад Сервис». вывозили ТБО при помощи наших контейнеров и в них мы загружали любой мусор в том числе крупногабаритный и строительный. Сейчас Региональный оператор (РО) назначил нам перевозчика ООО «Спецтранс 47», который установил свои контейнеры 4 шт х 6 м/куб рассчитанные для загрузки ТБО в их спецмашины и в них нельзя складывать крупногабаритные отходы (мебель, бытовую технику и т.д.) и строительные отходы. Крупногабаритные отходы они предлагают складывать рядом с контейнерами и за ними будет приезжать другая машина перевозчика по нашей заявке. Строительные отходы садоводы должны вывозить самостоятельно, заказывая контейнер на свой участок и оплачивать этот вывоз за свой счёт. Мусор растительного происхождения (трава, ботва растений, ветки и т.д.) утилизируется в компостных ямах, а если
таковых нет, можно вывозить в низины лесного массива.                                                                                                                                      
15. Антивандальный откатной шлагбаум.     
    С 11.10.25 по 24.10.25 ИП Иванов выполнил работы по устройству основания шлагбаума (закупка материалов, вкручивание свай, сварочные работы, покраска и т.д.)     
    С 30.10.25 по 02.11.25 ИП Оплетаев выполнил демонтаж старого шлагбаума и монтаж нового антивандального откатного шлагбаума на подготовленное основание. Монтаж подземной проводки от старого к новому шлагбауму и пуско-наладочные работы. 
     Экономия по смете составила 19682 рубля. и не превышают расходов по смете.
16. Административные расходы.     
     Заработная плата за 2025 год работникам СНТ начислена и выплачена в полном объеме. В связи с установкой нового антивандального шлагбаума на посту охраны №2 массива №3 с ноября 2025 года сокращена должность сторожей поста охраны №2. Экономия по ЗП за счёт сокращения составила 323490,40 руб. с учётом налогов.
     Прочие административные расходы (канцтовары, содержание оргтехники, программное обеспечение, услуги связи, банковское обслуживание, юридические услуги, транспортные расходы и др.) предусмотренные сметой оплачены по отчетным документам и превышают расходы по смете на 85070,34 руб., в основном в связи с ростом расходов на юридические расходы и банковское обслуживание.
17. Правление СНТ постоянно информирует садоводов о порядке оплаты взносов в связи с принятием нового Федерального закона №217-ФЗ от 29.06.2017.
       По новому закону №217-ФЗ садоводство не имеет право принимать наличные денежные средства. Оплаты производятся примерно так же, как мы платим квартплату в городе. Бухгалтер СНТ выдаёт только расчёт (квитанцию на оплату) стоимости платежей по взносам и электричеству. Далее идет оплата платежей через банк. С 2019 года открыт счет в Сбербанке. Реквизиты счета СНТ в Сбербанке размещены на сайте СНТ и так же их можно получить в Правлении СНТ. В настоящее время можно создать личный кабинет и формировать квитанцию по оплате самостоятельно внося данные показаний счетчиков по электроэнергии и т.д. Напоминаем, что оплату за электроэнергию надо производить ежемесячно.
18. По работе с должниками.                                                                     
      Правление СНТ постоянно проводит работу с садоводами по своевременной оплате годовых взносов и потреблённой электроэнергии, путём прямых переговоров, обзвонов и отправлений СМС уведомлений. Кроме этого для борьбы с злостными должниками правление СНТ с 2021 года привлекает юриста для подачи исковых заявлений в суд и получений судебных приказов с последующим направлением их в службу судебных приставов. Часть расходов уже возмещена в СНТ и эта работа продолжается и сейчас. Кроме этого для более правильного учёта за расходом и оплатой электроэнергии на 45 участков СНТ установлены узлы учёта системы АСКУЭ, что своевременно позволяет учитывать расход электроэнергии на этих участках и в случае задолженности даёт возможность ограничения потребления или полного ограничения подачи электроэнергии. Решение по установке узлов учёта АСКУЭ было принято общими собраниями 2024 и 2025 г. и в настоящее время выполняется в отношении участков: 
- вновь подключаемых участков;
- где сбита тарификация (время и дата);
- счётчик вышел из строя;
- нет доступа контролёра к узлу учёта (счётчик находится на фасаде дома и участок окружён сплошным забором);
- принудительно злостным неплательщикам.  
19. Произведен перенос сайта на новый хостинг Hostland.ru, что позволило сэкономить на обслуживании сайта, уменьшив стоимость оплаты хостинга и домена по договору с поставщиком услуг и, тем самым, сократить взнос по смете 2026 года, а так же установить бесплатный SSL – сертификат, который подтверждает подлинность веб-сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером сайта. Информация о проводимых работах и мероприятиях на СНТ постоянно размещается на сайте СНТ.

Члены правления СНТ:

________________________ / Усатенко Н.И./

________________________ /Винтер И.С./

________________________ /Кудрявцев М.Ю./

________________________ /Румянцева Е.А./

________________________ /Спалва Я.В./
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